特需人群接种门诊工程

需求书

- 项目内容

- 1、项目概况：根据上级文件及我院业务发展的相关要求，在门诊部一楼大堂处建设特需人群接种门诊。

2、项目名称：惠州市第一妇幼保健院特需人群接种门诊工程

3、采购人：惠州市第一妇幼保健院

4、服务地点：采购人指定地点

5、采购预算金额（最高限价）：¥186750.87元

二、采购项目需求一览表

| 序号 | 项目内容 | 数量 | 单位 | 最高限价（人民币） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 特需人群接种门诊工程 | 1 | 项 | 186750.87 |

- 三、项目总体要求

- （一）墙体材料以玻璃隔墙为主，整体建筑面积约120平方米，包含：候诊区、健康状况评估区、咨询登记区（含办公区，资料区）、接种区、留观区、疑似异常反应处置区、冷链区等。

- （二）详细技术要求

- 本项目的施工图纸和工程量清单另附。

- 四、商务要求

- （一）报价要求：

- 1、本项目的服务费用为响应供应商参与本项目投标需求一览表要求的服务项目工作的一切费用（包括但不限于本项目服务过程的办公费用、车辆及相关设备购置及使用费用、人员工资、社保、税费等）。以上所有费用不管是否在响应供应商报价书中单列，均视为投标总报价中已包括该费用。

- （二）工期：

- 1、本工程施工工期为20日历天，具体开工、竣工日期以合同签订为准。

- 2、采购人欢迎各供应商根据企业自身实际能力，在施工组织和施工方法合理、可行的前提下，对本工程的工期进行优化，缩短工期。其中雨天、节假日及因施工单位的施工质量不合格或施工工序颠倒造成的返工所耽误的工期，不能顺延。遇不可抗力因素影响，工期可以顺延，要求本工程全部按期完成，按期完成不奖不罚。

- 3、若因采购人的原因造成工期延误的，工期可相应顺延；成交供应商工期延误给采购人造成的损失及赶工产生的费用，由原成交供应商承担。并由建设行政主管部门根据相关法律、法规对违约的成交供应商给予相应的行政和经济处罚。

- （三）实施地点：采购人指定地点。

- （四）质量要求：本工程要求严格按照国家有关施工及验收规范、技术标准进行施工，符合国家颁发的有关质量验评标准，工程质量等级为合格。成交供应商在施工中如果工程质量不符合设计要求和有关规定，采购人要求停工和返工时，成交供应商必须立即执行，并承担由此产生的各种费用，工期不予顺延。

- （五）安全文明施工要求：成交供应商应建立健全安全防护和文明施工的制度，完善安全防护和文明施工条件，严格按照安全防护和文明施工的规定组织施工，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患，自觉接受和配合依法实施的监督检查。

- （六）保修期（含保修期服务要求）：本工程的保修期限按国务院 [2000]279 号令《建设工程质量管理条例》规定执行。成交供应商在向采购人提交竣工验收报告时，应向采购人出具质量保修书。质量保修书中应当明确建设工程的保修范围，保修期限和保修责任等。 保修期自竣工验收合格之日起计，在保修期内因施工质量而造成返修，其费用由成交供应商负责。本工程的质量保修金为结算审定价的5%，本工程的质保期为二年。

- （七）工程竣工验收要求：

- 1、成交供应商必须按照城市建设档案管理的有关规定，在工程施工过程中及时做好工程档案的收集、汇总、整理工作。

- 2、成交供应商在工程竣工验收后 30 天内，应向采购人提供符合国家档案部门要求，按规格编制成册的完整的工程竣工图及有关的工程技术档案资料一式四份，其中原件二份、复印件二份。经监理方签收同时提交采购人归档，并同时提交有关归档的证明文件。

- （八）付款方式

- 1、合同签订生效后支付合同的30%，作为预付款。

- 2、乙方按照施工进度表完成合同工程量50%时， 甲方向乙方支付合同总价款的30%，作为工程进度款。

- 3、工程完工经验收合格后，支付至工程结算总额的 97%（含合同第一、第二笔）。

- 4、余款合同结算总额的3%作为预留工程质量保证金，保修期（一年）到期后，经再次验收后一个月内全部付清余款。

- （九）承包方式：

- 总价包干：投标总价为合同总价，合同总价在磋商文件及施工合同约定的风险范围之内不可调整。

- （十）工程结算方式：

- 1、本招标工程的工程结算按成交供应商的投标价作为包干价，除设计变更外不得调整，设计补充、清单漏项及设计变更增加（减少）的分项工程，数量按实际发生工程量调整，相应分项工程单价按以下原则确定。

- （1）本工程在实施过程中，如遇到设计变更出现新增项目时，则该新增项目的工程数量按实际发生工程量调整，综合单价参照经审核后的预算编制套用的有关定额计费 规定执行，经审核后，作为该项的承包单价。调整合同价并支付。

- （2）设计变更减少部分的工程量清单的分项工程综合单价参照经审核后的预算编制套用的有关定额计费规定进行确定。

- 2、施工中，如果发生设计变更或现场签证，必须根据《惠州市建设工程设计变更及现场签证管理办法》（惠市规建[2008]54 号文）办理相关手续，否则不予认可。

- （十一）施工现场的管理

- 供应商在工程实施全过程中应服从采购人现场代表或监理代表的统一管理和监督检查。安装现场工作和生活条件由供应商自行解决。

- （十二）售后服务

- 1、免费质保期期限：至少为验收合格后一年 ，具体按国家或行业有关标准由买卖双方在合同中约定。质保期后，如采购人要求，成交供应商应长期负责有偿优惠维修。

- 2、提供标准电话技术支持（7×24小时）。免费质保期内维修人员接到维修通知后 60分钟内响应，2小时内到达现场，除特殊情况外，故障排除时间不超过6 小时。

# 五、评分标准

| 1.投标价格得分（40分） | 对招标文件做出实质性响应的所有合格投标人中采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标人价格得分＝（评标基准价/投标报价）×价格满分基数。 | 满分：40分。 |
| --- | --- | --- |
| 2.信誉（15分） |  |  |
| 2.1获得纳税信用等级（4分） | 投标人在投标文件中提供税务行政部门公布的纳税信用等级的材料，按照A级、B级、M级、C级、D级的顺序进行评价，同一响应供应商以单个等级较优者为准，多个等级类型不能重复得分。（投标文件无提供纳税信用等级证明文件复印件或打印稿文件不得分）。 | A级:4.0分； B级:3.0分； M级:2.0分； C级:1.0分； D级：0分 |
| 2.2获得信用报告(3分) | 投标人提供开标当月前六个月内由县级以上信用中心、人民银行征信系统或者经人民银行备案的机构出具的一份信用报告复印件或打印稿文件作为证明材料。 （投标文件无提供信用报告复印件或打印稿文件不得分） | 有得3分； 无不得分。 |
| 2.3获得重合同守信用（2分） | 评委会根据投标人获得行政主管部门颁发的“重合同守信用”或“守合同重信用”进行评价。 （投标文件无提供“重合同守信用”或“守合同重信用”的证书证明文件复印件不得分，原件备查）。 | 有得2分； 无不得分。 |
| 2.4获得ISO认证证书（6分） | 投标人在投标文件提供ISO14001、ISO9001、ISO45001认证证书的证明材料。提供1个证书得2分，得至满分6分为止。 （投标文件无提供上述证书复印件及证书覆盖范围不同证明文件复印件不得分，原件备查） | 满分：6分。 |
| 3.业绩 (12分) | 评标委员会根据从2018年1月1日至今建筑装修装饰类工程项目业绩的份数对比所有投标文件，每提供一份同类业绩得2分，得至满分12分为止。 （同类医疗机构建筑装修装饰类工程项目业绩，提供中标通知书或合同的关键页面复印件，原件备查。） | 满分：12分 |
| 4.技术评审内容（23分） |  |  |
| 4.1项目实施方案(8分) | 投标人针对本项目制定项目组织实施方案，方案包括施工组织、进度计划、安全文明措施、质量保证与承诺、服务便利措施等，评委会对投标人所提供的项目实施方案进行比较和评优。 | 优：8.0分; 良：4.0分; 一般：1.0分; 无:0.0分 |
| 4.2项目重点难点分析及解决方案(6分) | 投标人对本工程质量控制的重难点进行分析，及提出质量保证措施方法。评委会对投标人的项目重点难点分析及解决方案进行比较和评价。 | 优：6.0分; 良：3.0分; 一般：1.0分; 无:0.0分 |
| 4.3拟派项目负责人（4分） | 投标人派出 1 名项目负责人，需具有住房和城乡建设部门颁发建筑工程贰级或以上注册建造师证书和建设行政主管部门颁发的安全生产考核合格证（B类），满足一项得2分，共4分。 （投标人在投标文件提供为本项目按招标要求拟派出的本项目技术团队人员购买开标当月之前半年内连续3个月的社保记录、资格证或职称证或岗位证或合格证等技术证明文件复印件作为佐证材料，未提供不得分，原件备查。） | 满足：4分 |
| 4.4拟派出人员(5分) | （1）施工技术工程师1人，需具有由国家人力资源和社会保障局颁发的建筑中级工程师或以上资格证书，得2分。 - 投标人需拟派安全员1人，具有建设行政主管部门颁发的具有安全生产考核合格证（C类），得1分； - （3）投标人需拟派施工员1人、质量检查员1人，需具有建设行政主管部门颁发的相应的岗位证书，满足一项得1分，共2分。 （投标人在投标文件提供为本项目按招标要求拟派出的本项目技术团队人员购买开标当月之前半年内连续3个月的社保记录、资格证或职称证或岗位证或合格证等技术证明文件复印件作为佐证材料，未提供不得分，原件备查。） | 满分：5分 |
| 5.服务场所响应情况（8分) | 对比各响应供应商提供的服务便利性、响应情况及售后服务方案进行评分。 优：提供服务最便利，响应情况最快、售后服务方案最合理。最高得8分； 良：提供服务较便利，响应情况较快、售后服务方案较合理。最高得4分； 一般：提供服务便利性一般，响应情况一般、售后服务方案一般。最高得1分。 须提供营业执照、自有房产证明或租赁合同的复印件并加盖响应供应商公章，未提供不得分。 | 满分：8分 |
| 6.响应程度（2分） | 各投标人对招标文件技术及商务条款的响应程度：完全满足招标文件且有优于的，得2分；满足招标文件要求的，得1分；有不满足或不利于采购人条件的不得分。 | 满分：2分 |